BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN

Hệ thống xác thực danh tính bằng giọng nói & khẩu hình (voiceKYC)

# 1. Tóm tắt điều hành

Tuần qua tập trung vào ba hướng: (1) nâng cấp và siết chặt lõi xác thực giọng nói đang chạy, (2) mở rộng luồng nghiệp vụ, và (3) nghiên cứu hướng xác thực bằng khẩu hình. Hai hướng đầu cho kết quả đưa vào sử dụng được ngay; hướng thứ ba xây xong toàn bộ hạ tầng dữ liệu nhưng mô hình chưa đạt ngưỡng dùng được, và báo cáo này nêu rõ số liệu cùng điều kiện cần để đạt.

Kết quả nổi bật nhất là phát hiện và vá một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng: hệ thống chấp nhận 100% các trường hợp giả danh trong kiểm thử. Sau khi vá và hiệu chỉnh ngưỡng bằng dữ liệu thật, tỉ lệ chấp nhận sai giảm còn 2.4%.

| Hạng mục | Trạng thái | Kết quả đo được |
| --- | --- | --- |
| Lõi xác thực giọng nói (ASV) | Đưa vào sử dụng | EER 7.86% → 5.76%; Top-1 85.2% → 88.3% |
| Lỗ hổng chấp nhận giả danh | Đã vá | FAR 100% → 2.4%, FRR 0% |
| Luồng xác thực chỉ bằng giọng nói | Đưa vào sử dụng | API + giao diện hoàn chỉnh |
| Hạ tầng dữ liệu khẩu hình | Hoàn thành | 1.408 mẫu chữ số + 48 phút dữ liệu câu |
| Mô hình đọc khẩu hình | Chưa đạt | Macro 22% (ngẫu nhiên 10%) — cần thêm dữ liệu |

# 2. Nâng cấp lõi xác thực giọng nói

## 2.1. Vá lỗ hổng chấp nhận giả danh

Kiểm thử trên bộ dữ liệu tiếng Việt VIVOS phát hiện: hệ thống chấp nhận toàn bộ 5/5 trường hợp giả danh (người khác đọc đúng nội dung challenge). Nguyên nhân: cơ chế tổng hợp điểm chỉ dùng trọng số, trong khi các điểm chống giả mạo (CM, replay, AI-voice) đều chấm gần tối đa cho MỌI giọng người thật — chúng phát hiện giả mạo tín hiệu, không phân biệt danh tính. Ba điểm này cộng lại đủ kéo điểm tổng vượt ngưỡng dù điểm nhận diện người nói thấp.

Khắc phục: bổ sung cổng cứng riêng cho điểm nhận diện người nói (từ chối ngay nếu dưới ngưỡng, bất kể các điểm khác). Ngưỡng được hiệu chỉnh bằng dữ liệu thật thay vì chọn cảm tính.

| Cấu hình | FAR (chấp nhận giả danh) | FRR (từ chối người thật) |
| --- | --- | --- |
| Trước khi vá | 100% | 0% |
| Sau khi vá, ngưỡng 0.75 | 11.3% | 0% |
| Sau hiệu chỉnh, ngưỡng 0.79 | 2.4% | 0% |

## 2.2. Đánh giá toàn diện trên VIVOS

Đánh giá trên toàn bộ 65 người nói của VIVOS (46 tập train + 19 tập test), 4.160 cặp so khớp giả danh:

| Chỉ tiêu | Mục tiêu | Đo được | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| Search Top-1 | > 85% | 98.46% | Đạt |
| Search Top-5 | > 95% | 100% | Đạt |
| Matching FAR | < 5% | 2.40% | Đạt |
| Matching FRR | < 5% | 0.00% | Đạt |

Để đo được chỉ tiêu Search, đã bổ sung năng lực tìm kiếm 1:N (cho một giọng nói, xếp hạng toàn bộ người đã đăng ký) — trước đó hệ thống chỉ có xác thực 1:1.

## 2.3. Thay thế mô hình nhận diện người nói

So sánh trực tiếp mô hình đang dùng (SpeechBrain ECAPA-TDNN) với các phương án thay thế, cùng giao thức đánh giá:

| Bộ dữ liệu | Mô hình | Top-1 | Top-5 | EER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIVOS (65 người) | SpeechBrain ECAPA-TDNN | 99.38% | 100% | 2.19% |
| VIVOS | WeSpeaker ResNet34 | 100% | 100% | 0.63% |
| VoxVietnam (146 người) | SpeechBrain ECAPA-TDNN | 88.38% | 92.70% | 6.84% |
| VoxVietnam | WeSpeaker ResNet34 | 91.80% | 94.93% | 4.76% |

WeSpeaker ResNet34 thắng trên cả hai bộ dữ liệu, rõ nhất trên VoxVietnam (dữ liệu thật, đa nguồn thu) với EER giảm 30% tương đối. Đã chuyển hệ thống sang dùng mô hình này và hiệu chỉnh lại toàn bộ ngưỡng liên quan.

## 2.4. Tinh chỉnh mô hình trên dữ liệu tiếng Việt

Tiếp tục tinh chỉnh (fine-tune) trên VoxVietnam qua nhiều cấu hình:

| Cấu hình | Top-1 | Top-5 | EER |
| --- | --- | --- | --- |
| Gốc, chưa tinh chỉnh (ResNet34 VoxCeleb2) | 85.20% | 90.37% | 7.86% |
| ResNet34 + Gaussian aug + CosFace | 88.30% | 92.82% | 5.76% |
| ReDimNet2 + ArcFace | 87.70% | 92.38% | 6.40% |

Cấu hình tốt nhất giảm EER từ 7.86% xuống 5.76% (giảm 27% tương đối).

## 2.5. Siết ngưỡng kiểm tra chất lượng đăng ký

Ngưỡng kiểm tra ba mẫu đăng ký có cùng một người hay không vốn đặt ở 0.30 theo suy luận lý thuyết. Đo thực tế trên VIVOS cho thấy ngưỡng này để lọt 30% trường hợp trộn nhầm giọng người khác. Đã nâng lên 0.45 (lọt còn 15%, đổi lại 10% người dùng thật phải thu lại mẫu).

# 3. Mở rộng luồng nghiệp vụ

Bổ sung luồng xác thực CHỈ BẰNG GIỌNG NÓI (không cần camera): API riêng và giao diện web chỉ cho ghi âm trực tiếp qua micro, không có tuỳ chọn tải file lên.

Mở rộng challenge từ chỉ dãy số sang cả câu tiếng Việt tự do, với ngưỡng khớp riêng cho từng loại (câu dài dễ bị nhận dạng sai từ hơn dãy số đọc rời).

Sau đó đặt lại mặc định là DÃY SỐ, vì đo được rằng dãy số được nhận dạng chắc chắn hơn hẳn, người dùng đọc nhanh hơn, và từ vựng đóng 10 từ là điều kiện cần cho hướng kiểm tra khẩu hình sau này.

Chuyển cơ chế đồng bộ âm thanh–hình ảnh sang SyncNet (mô hình đã học) thay cho tương quan Pearson thủ công.

Bổ sung hiển thị điểm khẩu hình vào bảng kết quả — trước đó tín hiệu này có trọng số 0.20 nhưng bị ẩn khỏi người dùng.

# 4. Nghiên cứu xác thực bằng khẩu hình

## 4.1. Hạ tầng dữ liệu đã xây dựng

Toàn bộ quy trình tự động, không cần gán nhãn tay:

| Thành phần | Chức năng |
| --- | --- |
| Sàng lọc bằng audio | Đánh giá một video có đáng xử lý không, chỉ tải audio (~1 phút/link) thay vì tải và xử lý hàng chục nghìn khung hình |
| Cắt khẩu hình chuẩn | Căn chỉnh khuôn mặt và cắt vùng miệng 96×96 theo chuẩn quốc tế, xử lý theo luồng nên không giới hạn độ dài video |
| Tự gán nhãn chữ số | Dùng mốc thời gian từng từ để cắt và gán nhãn tự động |
| Dựng dữ liệu câu nói | Tách lời nói thành câu, xuất cặp (clip khẩu hình, văn bản) |
| Đọc phụ đề YouTube | Ưu tiên phụ đề sẵn có thay vì tự nhận dạng — chính xác hơn và miễn phí |

Bốn cổng kiểm soát chất lượng, tất cả đều được hiệu chỉnh bằng thí nghiệm có đối chứng chứ không đặt theo cảm tính:

| Cổng | Cách hiệu chỉnh | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Phát hiện khuôn mặt | Đánh dấu khung hình thật sự có mặt | Loại khung hình cắt ra rác |
| Ngôn ngữ | So sánh video tiếng Việt và tiếng Anh | Loại video không phải tiếng Việt |
| Đồng bộ âm–hình (SyncNet) | Ghép video với audio của chính nó và với audio video khác | Khớp 0.97–0.99 / lệch 0.26 — tách sạch |
| Mật độ chữ số | Đo trên nhiều loại nội dung | 27–34/phút (video dạy đếm) so với 6–9/phút (hội thoại) |

## 4.2. Dữ liệu đã thu được

| Bộ dữ liệu | Quy mô | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Mẫu chữ số (từ ViCocktail) | 1.281 mẫu | Nhiều người nói, nhưng lệch nặng |
| Mẫu chữ số (video dạy đếm) | 127 mẫu | Cân bằng hoàn hảo 10 chữ số |
| Dữ liệu câu nói (vlog) | 259 câu / 48 phút | 5 người nói mới, nhãn từ phụ đề |

## 4.3. Kết quả mô hình — chưa đạt

Đã huấn luyện bộ phân loại 10 chữ số qua khẩu hình. Kết quả trung thực:

| Lần chạy | Overall | Macro (chỉ tiêu chính) |
| --- | --- | --- |
| Chỉ dữ liệu ViCocktail | 28.9% | 13.8% |
| Sau khi thêm dữ liệu cân bằng | 38.2% | 22.1% |
| Mức đoán ngẫu nhiên | — | 10.0% |

Macro 22.1% là CHƯA DÙNG ĐƯỢC. Ngoài ra đã kiểm tra riêng khả năng phân biệt dãy số đúng và dãy số sai: 2 trong 3 video cho điểm dãy SAI cao hơn dãy ĐÚNG. Do đó tín hiệu khẩu hình hiện chỉ được dùng làm điểm phụ (trọng số 0.20), KHÔNG có quyền phủ quyết — nếu làm cổng cứng sẽ vừa từ chối người đọc đúng vừa cho lọt người đọc sai.

## 4.4. Các hướng đã thử và loại bỏ

Ghi lại để tránh lặp lại công sức:

| Hướng | Kết quả đo | Kết luận |
| --- | --- | --- |
| Thêm độ sâu 3D vào phân loại khẩu hình | Tách biệt +0.217 → +0.068 | Kém hơn 2D, loại |
| Dùng hệ số khẩu hình có sẵn của MediaPipe | Tách biệt +0.024 | Kém hơn 2D, loại |
| Mô hình đọc môi tiếng Anh (Auto-AVSR) | Đọc đúng 4/4 câu | Chạy được nhưng sai ngôn ngữ |
| Huấn luyện mô hình đọc môi tổng quát | Cần >16 GB VRAM, 433 giờ dữ liệu | Vượt quá năng lực phần cứng |

Riêng độ sâu 3D tuy không giúp phân loại khẩu hình, nhưng biên độ chuyển động môi 3D đo được 0.043–0.15 ở mặt thật (bề mặt phẳng sẽ ~0), nên vẫn giữ lại làm tín hiệu chống giả mạo bằng ảnh/màn hình.

# 5. Lỗi kỹ thuật đã phát hiện và khắc phục

Các lỗi dưới đây đều được phát hiện bằng kiểm thử chủ động, trước khi ảnh hưởng đến kết quả cuối:

| Lỗi | Hậu quả nếu không phát hiện |
| --- | --- |
| Giả định 25 hình/giây trong khi video quay 30 hình/giây | Nhãn lệch dần tới 16 giây ở cuối video — toàn bộ dữ liệu sai |
| Lấy khung hình rời rạc khi kiểm tra đồng bộ | Tràn bộ nhớ 8 GB, và điểm đồng bộ trở nên vô nghĩa |
| Nạp toàn bộ khung hình vào bộ nhớ | Hết RAM với video dài quá vài phút |
| Tên file mặt nạ chất lượng không khớp | Cổng kiểm soát bị vô hiệu hoá âm thầm, dữ liệu rác lọt vào |
| Lấy trung bình theo trục thời gian trong mô hình | Xoá sạch tín hiệu đọc môi — mô hình không học được gì |
| Tham số điều chuẩn quá mạnh | Mô hình không khớp nổi cả dữ liệu huấn luyện |

# 6. Nút thắt và kế hoạch tuần tới

Nút thắt duy nhất của hướng khẩu hình KHÔNG phải mã nguồn hay phần cứng, mà là dữ liệu. Quan hệ đã đo được rất rõ:

| Số mẫu mỗi chữ số | Độ chính xác đạt được |
| --- | --- |
| ≥ 140 mẫu | 40–58% |
| < 90 mẫu | 0–33% |
| Hiện tại (4 chữ số hiếm) | ~30 mẫu → 0% |

Ngoài ra dữ liệu chữ số hiện chỉ đến từ 3 người nói, trong khi hệ thống KYC bắt buộc phải hoạt động đúng với người lạ.

Đề xuất:

Thu thập khoảng 60 clip 10 giây từ 60 người khác nhau, mỗi người đọc dãy 0–9 hai lần. Tổng thời gian quay chỉ khoảng 10 phút, nhưng giải quyết đồng thời cả hai vấn đề: đủ mẫu cho chữ số hiếm và đủ đa dạng người nói. Công cụ thu thập đã dựng sẵn.

Tận dụng nốt phần dữ liệu vlog đã tải (mới dùng 10 phút mỗi video trên tổng 4.1 giờ) để nâng bộ dữ liệu câu nói lên khoảng 3–3.5 giờ.

Huấn luyện lại và đánh giá theo tách người nói (không phải tách theo clip) để đo đúng khả năng nhận người lạ.

# 7. Kết luận

Phần lõi xác thực giọng nói đã đạt và vượt toàn bộ chỉ tiêu đề ra, đồng thời vá được một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng phát hiện trong tuần. Phần khẩu hình đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng dữ liệu và công cụ, nhưng mô hình chưa đạt ngưỡng dùng được và cần bổ sung dữ liệu theo kế hoạch nêu trên. Mọi con số trong báo cáo đều từ đo đạc thực tế; các hướng thất bại được ghi lại đầy đủ để tránh lặp lại.